M365 CopilotとSharePoint Onlineを活用した業務文書利活用に関する活動方針

業務効率化とAI活用推進のためのPoC活動方針

サマリー

本活動方針は、M365 CopilotおよびSharePoint Online（SPO）を活用した業務文書の利活用を推進し、PoC（概念実証）を通じて業務効率化とAI活用の実現可能性を検証する。既存業務における文書管理・活用上の課題を整理し、IT部門と経営層双方の視点から、具体的な活動内容と今後の展開方針を明確にする。

1. 背景・問題意識

- 既存業務文書の未活用および分散管理により、情報検索・利活用の効率が低下している。

- 業務負荷増大の主因として、文書整理・検索・再利用プロセスの非効率性が挙げられる。

- AI技術の進展により、業務文書の利活用および自動化の機会が増大しているが、現場での具体的活用方法が未確立。

2. 活動の目的

- 業務文書の利活用方針を策定し、AIを活用した業務効率化の実現性をPoCにより検証する。

- SPOとM365 Copilotの組み合わせによる文書管理・検索・自動化効果を検証する。

3. 業務課題

- ユーザ照会の効率化（AIによるFAQ自動生成・回答支援）

  - リカバリー打鍵の照会がよく来るが、特殊なケースが多く調査に時間がかかることが多い。特殊なケースのため、調査時に参照する文書が多く、前提の業務知識もかけていることが多く、より時間がかかる。

    - CopilotエージェントでRAG構築することで解決可能。

- テストデータ作成時のサポート

  - 結合テスト実施時、テストデータの作成方法がわからず、調査することが多い。仕様は文書に記載されているが、打鍵手順は文書管理（リテールNaviなど）を参照しないと記載されていない。リテールNaviも、主要な打鍵手順しか載っていない。

    - CopilotエージェントでRAG構築し、打鍵手順を示してくれれば時間削減できる。

4. 活動内容（方針）

- M365 Copilotを活用し、文書検索・要約・自動生成等の業務プロセスを検証する。

- PoCを通じてSPO×Copilotの有用性・課題を検証し、今後の導入展開方針を策定する。

5. 実施方法

- Kiroによるspec駆動開発を導入し、検証用のアプリとシステム文書を同時に作成する。

- 作成した文書をSPOに格納し、文書を参照するCopilotエージェントを作成する。

- Copilotエージェントを使用し、回答の精度を検証。回答通りの手順で打鍵等ができるかアプリを使って検証する。

6. 追加検討テーマ

- 文書形式がExcelとMarkdownかで回答制度に差が出るか検証する。

- AIフレンドリーな文書形式を模索する。

7. 特徴的な観点

- Kiro活用によるspec駆動型業務開発の実践

  - 岩佐さん（実際に経営層に提案できる人たち）へのアピールポイント。「部としての新技術研究で使いました」という実績を残すことで、導入へ一歩前進できるのではという思惑。

- Excel文化に対するAIフレンドリーな文書形式の提案

  - 天城生成AI基礎研修での学びと気づき。脱Excel活動は他行でも数年間から実施済み。

  - たしかにExcelは見やすいが、今後AIを活用/共創していく未来を描くのであれば、AIフレンドリーを考えていく必要もあるかもしれない。

（AIがExcelを解読できる未来も近そうだが、、）

8. 検討課題

- M365 Copilot選定理由の明確化と他AIツール・手段との比較検討。

  - M365独自の観点がSPOとエージェントしかない。

  - やっていることはほとんどRAGなので、どのAIツールを使ってもいいのではとなりそう。

  - Office製品はTB標準だと思うし、今後も使い続けていくと思うので、M365の導入の架け橋になれば万々歳？

  - Excelでも成果が出れば、かなり好印象。（IBM watsonxはRAGのデータとしてExcelは不可だった）しかし、Excelで成果が出ると、AIフレンドリーを推せなくなる。